User stories en taken

* Project aanmaken

1. Database opstellen 2 uur
2. Basis opmaak sjabloon (puur tekst) 2 uur
3. Basis opmaak sjabloon (foto upload) 1.5 uur
4. Vragenlijst 2.5 uur
5. Locatie met Googlemaps API 3 uur
6. Validatie 2 uur

* Project bekijken

1. Basis opmaak (puur tekst) 1.5 uur
2. Basis opmaak (inladen foto) 1 uur
3. Vragenlijst implementeren 2 uur
4. Tijdlijn integreren (verschillende fasen) 3 uur

* Project beoordelen

1. Inputvelden toevoegen 1 uur
2. Koppelen aan de databank 2.5 uur
3. Validatie 2 uur

* Registreren

1. Basis opmaak 1 uur
2. Koppelen databank 2 uur
3. Validatie 1 uur